## Slide 1
SOCIALIZANDO LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE
Presentación y valoración en plenario por cada equipo
EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

## Slide 2
Tema 3: Involucrados y objetivos. La alternativa óptima de solución
CURSO DE POSGRADO
GESTIÓN DE PROYECTOS I + D + i

## Slide 3
Objetivo
Formular los objetivos de un proyecto a partir del árbol de problemas y del análisis de involucrados
Seleccionar la alternativa óptima de solución al problema central del proyecto entre varias alternativas elaboradas a partir del árbol de objetivos

## Slide 4
SUMARIO
1
Las alternativas de solución del problema. Selección de la alternativa óptima
2
3
Análisis de objetivos. El árbol de objetivos
Análisis de involucrados en la problemática a solucionar

## Slide 5
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Identificación
Análisis de problemas
Análisis de involucrados
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas
FASES
2. Formulación
4. Evaluación
3. Ejecución

## Slide 6
Análisis de involucrados
Grupos de personas
Instituciones
Empresas
Organizaciones
STAKEHOLDERS
¿a quiénes afecta el problema?
Involucrados-problema
Constituyen una unidad
Cada problema tiene su nombre y apellido social
No existe problema general que afecte de igual manera a todo el mundo
Indistintamente se puede comenzar por análisis de involucrados o de problemas

## Slide 7
Análisis de involucrados
MOMENTOS | EXPLICACION
Identificación | Elaborar listado de todos los agentes directos e indirectos involucrados
Descripción | ¿Quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad? ¿Quién o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención? ¿Qué conflictos puede suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos?
Categorización | Beneficiarios directos, Beneficiarios indirectos Neutrales/excluidos, Perjudicados/oponentes
Explicación
Fundamentación de algunas clasificaciones que pudieran variar dependiendo del curso que tome el proyecto

## Slide 8
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PARA EL EJEMPLO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN EL SECTOR ALIMENTARIO

## Slide 9
EJEMPLO: Generación de residuos plásticos en el sector alimentario
La industria alimentaria utiliza una cantidad considerable de plásticos de un solo uso para empaques, envases y utensilios, lo que contribuye a la contaminación y el daño ambiental, pues los plásticos desechados, que no se reciclan adecuadamente, terminan en vertederos, océanos y otros ecosistemas, afectando la fauna y flora. La contaminación plástica puede ingresar a la cadena alimentaria, afectando la salud humana a través de microplásticos en alimentos y agua. Las empresas enfrentan costos crecientes asociados con el desecho y la gestión de residuos plásticos, así como multas por incumplimiento de regulaciones ambientales. Muchos productos alimentarios aún dependen de empaques plásticos convencionales, ya que las alternativas biodegradables a menudo son más costosas o no están disponibles a gran escala. A pesar de la creciente conciencia ambiental, algunas personas pueden tener dudas sobre la efectividad y seguridad de productos alternativos, lo que dificulta su adopción. No todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tienen los recursos para invertir en alternativas sostenibles, lo que genera una brecha en la adopción de prácticas ecológicas. La falta de información sobre los efectos de los plásticos y las opciones sostenibles reduce la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas.
Situación actual

## Slide 10
Análisis de involucrados
Beneficiarios Directos | Beneficiarios Indirectos | Excluidos/ Neutrales | Perjudicados / Oponentes potenciales
Empresas que producen y distribuyen alimentos Comerciantes y distribuidores | • Consumidores Organizaciones ambientales Comunidades afectadas Salud pública Instituciones reguladoras | Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | Proveedores de plásticos (envases y empaques)
Si el proyecto incluye subsidios o capacitación, las Pymes pueden pasar a beneficiarios indirectos

## Slide 11
Contaminación ambiental y afectación de la salud
Costos económicos para las empresas
Dificultades para adopción de prácticas sostenibles
Inadecuado reciclaje de plásticos desechados
Inadecuada gestión de residuos
Falta de alternativas sostenibles
Falta de información
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Imagen completa de la situación negativa existente

## Slide 12
Análisis de objetivos
Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados deseables
MOMENTOS | EXPLICACION
Transformar los problemas en objetivos | Enunciar los problemas en situaciones deseables y posibles
-El PC es el OG Relaciones causales: relaciones medios-fines | Diseñar nuevamente el árbol bajo estas condiciones
Revisar y validar el árbol de objetivos | Analizar la consistencia del ADO. Ajustarlo las veces que se considere necesario

## Slide 13
La estructura del ADO es muy similar a la del AP, pero no es necesariamente idéntica.
Debe asegurarse que todas las relaciones de causalidad sean entre un fin y un medio para lograrlo y que tengan sentido.
Se pueden eliminar soluciones no factibles o innecesarias y agregar soluciones apropiadas.
Todas las relaciones consideradas deben tener significado.

## Slide 14
Pasos a seguir para elaborar el árbol de objetivos
Convertir los problemas en objetivos con cierto cuidado en la redacción para que exista coherencia: se trata de establecer un enunciado expresado en unos términos que resulten razonables.
Los problemas que se considere que no son modificables pasan sin cambios al nuevo árbol.
Se incluyen nuevos medios adicionales que se consideren importantes para el logro de los fines.
Se comprueba la relación medios-fines. En este caso la pregunta clave para cada fin es “¿cómo?” y se supone que las respuestas serán en cada caso los medios situados en los niveles inferiores.
Se dibuja un “árbol” que será el inverso en positivo del de problemas, con algunos problemas no modificados y algunos medios nuevos si es necesario.

## Slide 15
Implementados programas de separación de residuos
Fomentado el desarrollo de empaques biodegradables
Diseñadas campañas de concientización
Mejorado el reciclaje y la gestión de plásticos desechados en el sector alimentario
Mejora la gestión de residuos plásticos
Se promueven alternativas sostenibles al plástico de un solo uso
Aumentan la información y educación sobre la gestión de plásticos y alternativas sostenibles
ÁRBOL DE OBJETIVOS (ADO)
-Implementar programas de separación de residuos.
-Desarrollar infraestructura adecuada para la recolección y tratamiento de plásticos.
-Establecer alianzas con empresas de reciclaje.
-Fomentar la investigación y desarrollo de empaques biodegradables.
-Incentivar la inversión en tecnologías de empaques sostenibles.
-Crear programas de subsidios o incentivos para empresas que adopten alternativas sostenibles.
-Diseñar campañas de concientización dirigidas a consumidores y empresas.
-Crear materiales educativos sobre reciclaje y alternativas sostenibles.
-Llevar a cabo talleres y capacitaciones para el sector alimentario.
ACCIONES
RELACIONES MEDIOS- FINES EN EL ADO

## Slide 16
Análisis de alternativas de solución al problema
Son las diversas formas de cómo puede solucionarse el problema
De las soluciones alternativas que se planteen y de su valoración surge la estrategia que se decide para el proyecto (estrategia de intervención)
ALTERNATIVAS
SIMPLES
COMPUESTAS
Un “sendero” en el ADO: empieza en una raíz (medio que no es generado por otros medios), pasa por el tronco (objetivo central) y termina en una hoja (un efecto que no provoca otros efectos)
Combinación de alternativas simples, o visualmente, una combinación de varios senderos

## Slide 18
Función básica del análisis de alternativas
Comparar las diferentes opciones que pueden identificarse
en el árbol de objetivos para:
Rechazar las que no nos parezcan deseables o presentan un grado excesivo de incertidumbre
Seleccionar la alternativa que parece óptima, que permitirá formular el objetivo del futuro proyecto
Los procedimientos para realizar la selección son muy variados y no puede ofrecerse una “receta” de validez universal
Preferencias de las instituciones participantes
En todos los casos debe mediar una valoración exhaustiva de las alternativas
Factores que determinan la selección

## Slide 19
Valoración de las alternativas
Seleccionar criterios para comparar que se consideran significativos.
Ejemplos
Costes, riesgos, prioridad, tiempo, viabilidad, empleo de recursos locales, etc.
ESCALAS
Cualitativas
Cuantitativas
Bueno-regular-malo; alto-medio-bajo, etc.
Escala numérica predeterminada
Se evalúa cada alternativa para cada criterio según los valores de la escala seleccionada

## Slide 20
Ejemplo valoración alternativas generación desechos plásticos
Análisis cualitativo de alternativas
Criterios | Alternativas |  | 
 | 1. Mejorada la gestión de residuos plásticos | 2. Promovidas alternativas sostenibles al plástico | 3. Aumentada la información y educación sobre la gestión de plásticos y alternativas sostenibles
Prioridad | Alto | Alto | Medio
Tiempo | Largo | Medio | Medio
Impacto social | Alto | Alto | Medio
Probabilidad | Medio | Medio | Medio
Viabilidad institucional | Bajo | Medio | Alto
Aprovechamiento recursos locales | Bajo | Medio | Medio

## Slide 21
Ejemplo valoración alternativas barrio Los Chorrillos
Análisis cuantitativo de alternativas
Criterios | Coeficiente | Alternativas |  | 
 |  | 1. Gestión de residuos plásticos | 2. Alternativas sostenibles | 3. Información y educación
Prioridad | 4 | 3 12 | 2 8 | 1 4
Tiempo | 2 | 1 2 | 3 6 | 3 6
Impacto social | 4 | 3 12 | 1 4 | 5 20
Probabilidad | 3 | 2 6 | 2 6 | 2 6
Viabilidad institucional | 4 | 3 12 | 1 4 | 2 8
Aprovechamiento recursos locales | 1 | 5 5 | 3 3 | 5 5
TOTAL |  | 47 | 31 | 49
Escala: 1-5 (5 la más alta valoración y 1 la más baja)
Coeficientes: importancia relativa de cada criterio (ponderación)
Se evalúa c/criterio en c/alternativa y se multiplica por coeficiente
El total de puntuaciones sugiere la estrategia más probable

## Slide 22
Selección de la alternativa óptima en ejemplo
La alternativa 2 está muy debajo en las valoraciones respecto a las otras dos.
La alternativa 3 es la mejor valorada en lo cuantitativo; pero la puntuación está muy cercana a la 1.
Una posibilidad sería combinar las alternativas 1 y 3. Lo determina el equipo del proyecto.
Se escoge 1+ 3
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Definidos en el ADO los medios y el fin con los que se trabajará en el proyecto

## Slide 23
ESTUDIO INDEPENDIENTE
A partir del árbol de problemas elaborado para su propuesta de proyecto:
Realice el análisis de involucrados.
2. Construya el árbol de objetivos.
3. Identifique las alternativas de solución a su problema.
4. Valore las alternativas identificadas.
4. Seleccione la estrategia de intervención para su proyecto y fundamente su selección.